**Seurantakokous**

Aika pe 12.3.2010 klo 8.30–9.25

Paikka HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, huone 5003

Läsnä Närvänen Hanna Fillariverstas Oy

Ari Lintukorpi Ihmeidentekijät

Jouko Rahikainen

Anssi Metsäranta

Jan Nyman

Jori Sivonen

1 Kokouksen avaus Avattiin kokous. Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Närvänen ja sihteeriksi Anssi Metsäranta.

2 Toimihenkilöiden toteaminen

Kaikki kutsutut henkilöt olivat paikalla, pois lukien Tarja Paasi-May, joka oli ilmoittanut poissaolostaan.

3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin aloituskokouksen pöytäkirja läpi ja hyväksyttiin se.

5 Projektin tilanteen läpikäynti

Käytiin tilannetta läpi edistymisraportin pohjalta. Todettiin, että määrityskuvastoon sovitut muutokset on tehty. Ajanseurannasta todettiin, että resurssit ovat olleet tähän asti riittävät.

6 Päätökset Määrityskuvasto hyväksyttiin ja projektin seuraava osuus voidaan aloittaa projektisuunnitelman mukaisesti. Seuraava ohjausryhmän kokous päätettiin pitää viikolla 16. Siihen mennessä luvattiin suunnitella ja toteuttaa yksi käyttötapaus valmiiksi.

7 Muut asiat Tähän mennessä käytetyt työskentelytavat todettiin hyväksi.

8 Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous.

Anssi Metsäranta

Laatupäällikkö