**Seurantakokous**

Aika ti 20.4.2010 klo 14.00–14.30

Paikka HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, huone 6010

Läsnä Närvänen Hanna Fillariverstas Oy

Ari Lintukorpi Ihmeidentekijät

Jouko Rahikainen

Anssi Metsäranta

Jan Nyman

Jori Sivonen

1 Kokouksen avaus Avattiin kokous. Puheenjohtajaksi valittiin Hanna Närvänen ja sihteeriksi Anssi Metsäranta.

2 Toimihenkilöiden toteaminen

Kaikki kutsutut henkilöt olivat paikalla, pois lukien Tarja Paasi-May, joka oli ilmoittanut poissaolostaan.

3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja läpi ja hyväksyttiin se.

5 Projektin tilanteen läpikäynti

Käytiin tilannetta läpi edistymisraportin pohjalta. Työn tulokset ovat hyväksytty suunnittelukatselmoinnissa tietyin korjauksin. Aikatauluista todettiin, että aikataulussa ollaan vaikkakin sen suhteen on ollut haasteita. Projektin tavoitteet ovat pysyneet samoina kuin aiemminkin, toki jotkin

asiat ovat käytännön toteutuksen suhteen tarkentuneet.

6 Päätökset Suunnittelukuvasto hyväksyttiin ja projekti sai luvan jatkua suunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmän päätöskokous päätettiin pitää viikolla 20. Siihen mennessä luvattiin suunnitella ja toteuttaa kaikki käyttötapaukset valmiiksi. Päätöskokoukseen toimitetaan loppuraportti sekä esitellään sovelluksen toimintaa.

7 Muut asiat Työn tuloksia ei ole syytä juhlia ennen kuin projekti on valmis.

8 Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous.

Anssi Metsäranta

Laatupäällikkö