**Seurantakokous**

Aika ti 26.4.2010 klo 10.05–10.55

Paikka HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, huone 6010

Läsnä Seija Lahtinen Fillariverstas Oy

Ari Lintukorpi Ihmeidentekijät

Jouko Rahikainen

Anssi Metsäranta

Jan Nyman

Jori Sivonen

1 Kokouksen avaus Avattiin kokous. Puheenjohtajaksi valittiin Ari Lintukorpi ja sihteeriksi Anssi Metsäranta.

2 Toimihenkilöiden toteaminen

Kaikki kutsutut henkilöt olivat paikalla.

3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4 Suunnittelukuvaston ja toteutuksen yhteneväisyys

Suunnittelukuvasto oli yhteneväinen toteutuksen kanssa.

5 Testaussuunnitelma

Testitapauksien todettiin olevan liian suppeita ja kaivattiin myös enemmän virhetapauksia.

6 Päätökset Annettiin lupa jatkaa projektia toiseen iteraatioon. Toista suunnittelukatselmointia ei pidetä vaan työn tulokset arvioidaan loppukatselmoinnissa. Testitapauksia luvattiin tehdä lisää.

7 Muut asiat Työn tuloksia ei ole syytä juhlia ennen kuin projekti on valmis.

8 Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous.

Anssi Metsäranta

Laatupäällikkö